## Slide 1
历史复盘｜结构性矛盾
大模型昇腾 0day 推理适配｜TMG
01
0day 的矛盾：模型按天发布，插件按版本追赶
vLLM main 持续前进；vLLM-Ascend main 只能消费已验证的 vLLM commit。
HEAD ≠ ANCHOR
UPSTREAM
vLLM main
• 高频变更：模型结构、执行路径、接口持续演进
• 新模型可能在 T0 才合入
PLUGIN
vLLM-Ascend main
• 固定锚点：基于特定 release / verified commit 开发
• 插件 main 不等于上游 HEAD
版本消费窗口
0day 先判断上游状态
A｜已有结构 → 插件 PR 走主线
B｜全新结构 → 双栈 patch 必须保底
main PR ≠ T0 可用
Notes: 先把问题定性为版本消费问题，而不是单纯的模型开发问题。vLLM-Ascend 的 main 依赖一个已经验证的上游锚点，因此上游在发布日合入并不自动等于昇腾发布日可用。两次实践分别覆盖了结构复用与全新结构两类情形。
[Sources]
- User briefing, 2026-08-03.
- Local workspace: vllm-ascend/.github/vllm-main-verified.commit and vllm-release-tag.commit.

## Slide 2
实践一｜百灵 2.6
大模型昇腾 0day 推理适配｜TMG
02
百灵 2.6：复用 2.5 结构，主线合入即可 0day
前提成立：上游 vLLM 已有模型实现，且插件当前锚点已经包含。
1 个 PR + 社区镜像
开源前
判断为结构复用
2.6 与 2.5 模型结构一致
vLLM 锚点已包含 2.5 支持
T0｜模型开源
只改插件侧
vLLM-Ascend PR 提前准备
开源当天合入 main
T0+｜自动构建
社区镜像直接交付
每日镜像流水线自动出包
用户拉取镜像即可推理
成功公式
上游已有实现 × 插件锚点已包含 = 主线 PR 走通 0day
Notes: 百灵 2.6 的关键不是开发量小，而是它恰好落在插件可消费的上游能力范围内。团队只需要提前把 vLLM-Ascend PR 准备好，在模型开源当天合入，社区每日镜像即可承接交付。这个方案成本最低，但依赖两个前提同时成立。
[Sources]
- User briefing, 2026-08-03.

## Slide 3
实践二｜百灵 3.0
大模型昇腾 0day 推理适配｜TMG
03
百灵 3.0：全新结构下，固定版本 patch 保住 T0
上游当天合入 main，插件也无法立即跨越锚点消费新结构。
主线收敛晚于 0day
01｜上游缺口
新结构无处复用
• 开源前：vLLM 尚未支持 3.0
• 模型结构变化需要新增 vLLM 实现
模型开源前
02｜对齐断点
main2main 无法救场
• T0：即使 vLLM main 合入
• 插件锚点仍停留在已验证版本
模型开源当天
03｜0day 交付
固定基线，双栈注入
• 锁定：0.20.2 双栈基线
• vLLM / vLLM-Ascend 双 patch
• 社区镜像 + 一键 apply / reverse
发布日可用
代价：临时分叉；收益：发布日不再等待主线追平
Notes: 百灵 3.0 是真正的新结构场景。此时仅押注上游 main PR 会把昇腾交付绑定到插件追赶节奏，因此采用固定版本基线：对 vLLM 与 vLLM-Ascend 同时准备 patch，在社区 0.20.2 系列镜像上用脚本注入。当前工作区脚本还提供幂等检查和 reverse 模式，适合成为可重复交付单元。
[Sources]
- User briefing, 2026-08-03.
- Local workspace: codefusews/apply_bailing_v3.sh (0.20.2rc1 header, dual patch apply, idempotent checks, reverse mode).
- Local workspace: bailing_v3_vllm.patch.

## Slide 4
机制建议｜标准化 0day
大模型昇腾 0day 推理适配｜TMG
04
最终方案：社区官方0day
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/v0.23.0/tutorials/models/Kimi-K3.html
Notes: 最终建议不是选择主线或 patch 二选一，而是把两条路径标准化并行。T0 交付通过一个统一入口暴露完整、可复现、可回退的制品；T+ 持续推动上游与插件 PR 收敛，达到退出条件后撤掉 patch。需要 TMG 决策的是把这套机制固化为默认流程。
[Sources]
- Recommendation synthesized from the user briefing and the two historical adaptation paths, 2026-08-03.
- Local workspace: codefusews/apply_bailing_v3.sh as evidence that apply/reverse can be packaged into a repeatable delivery unit.